# Actas de reunión

Aprueba Administración

Módulo de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone PTY4614 · Sección 004D

Institución: Duoc UC

Fecha: 30 de octubre de 2026

Equipo:

| Integrante | Rol del subequipo | Documentos a cargo |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | Requisitos y validación funcional | Requerimientos IEEE 830/HU, casos de uso, diagrama de actividad |
| César Garrido | Diseño técnico y datos | Diagrama de clases, modelo de base de datos, stakeholders |
| Thiare Gómez | Documentación formal y diseño | Documentación formal. mockups, plan de proyecto (metodología) |

1. Convenciones del acta

- Numeración: ACTA-NN correlativa, sin reiniciar entre fases.

- Duración objetivo: 30 minutos para reuniones de coordinación; 90 minutos para revisiones de fase.

- Moderador: rota en cada reunión, siguiendo el orden Thiare, Sebastián, César.

- Quórum: la reunión se realiza con al menos 2 de 3 integrantes. Si asiste solo 1, se reagenda.

- Acuerdos: todo acuerdo se registra con responsable y fecha comprometida. Sin responsable, no es un acuerdo.

- Estado de los compromisos: Pendiente · En curso · Cumplido · Reprogramado.

- Evidencia: cada acta enlaza los archivos o entregables que se revisaron.

- Conflictos: si en la reunión surge un desacuerdo que no se resuelve, se deja constancia en el acta y se abre un caso en el archivo resolución de conflictos

### Formato de identificadores

| Prefijo | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| ACTA-NN | Acta de reunión | ACTA-03 |
| AC-NN.N | Acuerdo tomado en el acta NN | AC-03.2 |
| EA-NN | Estado de avance | EA-04 |
| CF-NN | Caso de conflicto | CF-01 |

## 2. Calendario de reuniones

Reunión de coordinación semanal fija + reuniones de cierre al final de cada fase. La tabla siguiente describe la agenda prevista; el estado real de cada reunión se registra en la tabla siguiente.

| Tipo | Frecuencia | Día y hora | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación semanal | Semanal | A convenir | 30 min |
| Revisión de fase | Al cierre de cada fase | A convenir | 90 min |
| Reunión con contraparte (Alloxentric) | Según hito | Miércoles 11:30 am | 30 min |

Estado de las reuniones al 27-10-2026:

| Fecha | Reunión | Estado | Acta |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-09-2026 | Reunión de inicio con la contraparte (Teams) | Realizada | ACTA-01 |
| 09-09-2026 | Revisión de avance con la contraparte (Teams) | Realizada | ACTA-02 |
| 16-09-2026 | Revisión de avance con la contraparte (Teams) | Realizada | ACTA-03 |
| 23-09-2026 | Revisión de avance con la contraparte (Teams) | Realizada | ACTA-04 |
| 30-09-2026 | Revisión de avance y fecha de la demostración (Teams) | Realizada | ACTA-05 |
| 07-10-2026 | Demostración del MVP con base de datos operativa (Teams) | Realizada | ACTA-06 |
| 14-10-2026 | Reunión por Zoom con Max y los subgrupos del proyecto | Realizada | ACTA-07 |
| — | Coordinación semanal interna del equipo | Prevista; sin actas registradas | — |
| — | Revisión de fase (90 min) | Prevista; sin acta registrada en este documento | — |

Distribución por fases (18 semanas):

| Fase | Semanas | Foco de las reuniones |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Definición del proyecto APT | 1 a 4 | Alcance, división de documentos, preparación de la evaluación de semana 4 |
| Fase 2 - Desarrollo | 5 a 16 | Avance incremental de cada documento y del módulo de pago |
| Fase 3 - Cierre | 17 y 18 | Consolidación, informe final y presentación |

## 3. Actas

Orden cronológico inverso: la reunión más reciente queda primero.

### ACTA - 07 - “Reunión por Zoom con Max y los subgrupos del proyecto”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 14-10-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 12:00 |
| Modalidad | Remota (Zoom) |
| Moderador | No registrado |
| Redactor del acta | Thiare Gómez |
| Fase / semana | Fase 2 - Semana 10 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | — |
| Sebastián Araya | Sí | — |
| César Garrido | Sí | — |
| Max Khreimerman | Sí | Referente técnico y dueño de la empresa; asistieron también los demás subgrupos del proyecto |

Tabla / temas tratados

1.   Presentación de lo realizado por cada subgrupo.

Desarrollo

•  Max, junto con los subgrupos del proyecto, pidió a cada equipo mostrar lo que había hecho; el equipo presentó su avance. Los escenarios mostrados y los comentarios recibidos no constan en este documento y no se reconstruyen.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-07.1 | Mostrar el trabajo realizado, a pedido de Max | Todo el equipo | 14-10-2026 | Cumplido |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

| ID | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-06.1 | Entregar a la empresa los accesos al MVP para su revisión | Cumplido | Los accesos se entregaron en la reunión del 07-10-2026. |

Temas pendientes para la próxima reunión

•  No registrados.

Próxima reunión: No registrada

Evidencias: sin archivos adjuntos; reunión reconstruida a partir del relato del equipo. Convocatoria de Zoom.

### ACTA - 06 - “Demostración del MVP con base de datos operativa”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 07-10-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 12:00 |
| Modalidad | Remota (Teams) |
| Moderador | No registrado |
| Redactor del acta | Thiare Gómez |
| Fase / semana | Fase 2 - Semana 9 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | — |
| Sebastián Araya | Sí | — |
| César Garrido | Sí | — |
| Karina Álvarez | SÍ | Contraparte de la empresa |

Tabla / temas tratados

1.   Demostración del MVP con base de datos operativa.

2.   Entrega de accesos para que la empresa lo revise.

Desarrollo

•  El equipo presentó el MVP con base de datos operativa (flujo de contratación mensual con Stripe en modo de pruebas). Los comentarios recibidos fueron verbales y no constituyen una aprobación formal del módulo.

•  El equipo entregó los accesos para que la empresa revise el MVP por su cuenta.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-06.1 | Entregar a la empresa los accesos al MVP para su revisión | Todo el equipo | 07-10-2026 | Cumplido |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

| ID | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-05.1 | Mostrar el MVP con base de datos operativa a la empresa | Cumplido | La demostración se realizó en esta reunión. |

Temas pendientes para la próxima reunión

•  Revisión del MVP por parte de la empresa; sin respuesta registrada a la fecha.

Próxima reunión: 14-10-2026, 11:30, remota

Evidencias: MVP con base de datos operativa en el repositorio del módulo (rama feature/stripe-mvp); accesos entregados a la empresa. Convocatoria o grabación de Teams.

### ACTA - 05 - “Revisión de avance y fecha de la demostración del MVP”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 30-09-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 12:00 |
| Modalidad | Remota (Teams) |
| Moderador | No registrado |
| Redactor del acta | Thiare Gómez (reconstrucción posterior) |
| Fase / semana | Fase 2 - Semana 8 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | — |
| Sebastián Araya | Sí | — |
| César Garrido | Sí | — |
| Karina Álvarez | SÍ | Contraparte de la empresa |

Tabla / temas tratados

1.   Revisión del estado del avance del equipo.

2.   Fecha para mostrar el MVP con base de datos operativa.

Desarrollo

•  Se revisó el avance del equipo; no se conservó un registro detallado de ese punto.

•  Se fijó el miércoles 07-10-2026 como fecha para mostrar a la empresa el MVP con base de datos operativa.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-05.1 | Mostrar el MVP con base de datos operativa a la empresa | Todo el equipo | 07-10-2026 | Cumplido |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

| ID | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Seguimiento no registrado en esta reunión | — | — |

Temas pendientes para la próxima reunión

•  Presentación del MVP con base de datos operativa (07-10-2026).

Próxima reunión: 07-10-2026, 11:30, remota

Evidencias: sin archivos adjuntos; la reunión se reconstruye a partir del relato del equipo (27-10-2026). Convocatoria o grabación de Teams.

### ACTA - 04 - “Revisión de avance con la contraparte”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 23-09-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 12:00 |
| Modalidad | Remota (Teams) |
| Moderador | No registrado |
| Redactor del acta | Thiare Gómez |
| Fase / semana | Fase 2 - Semana 7 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | — |
| Sebastián Araya | Sí | — |
| César Garrido | Sí | — |
| Karina Álvarez | Sí | Contraparte de la empresa |

Tabla / temas tratados

1.   Revisión del estado del avance del equipo.

Desarrollo

•  Reunión de revisión de avance del equipo con la contraparte, para saber en qué se iba y cómo se iba. No se conservó un registro detallado de los puntos tratados y no se reconstruyen detalles que no constan.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Sin acuerdos registrados | — | — | — |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

| ID | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Seguimiento no registrado en esta reunión | — | — |

Temas pendientes para la próxima reunión

•  No registrados.

Próxima reunión: 30-09-2026, 11:30, remota

Evidencias: sin archivos adjuntos; la reunión se reconstruye a partir del relato del equipo (27-10-2026). Convocatoria o grabación de Teams.

### ACTA - 03 - “Revisión de avance con la contraparte”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 16-09-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 12:00 |
| Modalidad | Remota (Teams) |
| Moderador | No registrado |
| Redactor del acta | Thiare Gómez |
| Fase / semana | Fase 2 - Semana 6 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | — |
| Sebastián Araya | Sí | — |
| César Garrido | Sí | — |
| Karina Álvarez | Sí | Contraparte de la empresa. |

Tabla / temas tratados

1.   Revisión del estado del avance del equipo.

Desarrollo

•  Reunión de revisión de avance del equipo con la contraparte, para saber en qué se iba y cómo se iba. No se conservó un registro detallado de los puntos tratados y no se reconstruyen detalles que no constan.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Sin acuerdos registrados | — | — | — |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

| ID | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Seguimiento no registrado en esta reunión | — | — |

Temas pendientes para la próxima reunión

•  No registrados.

Próxima reunión: 23-09-2026, 11:30, remota (Teams)

Evidencias: sin archivos adjuntos; la reunión se reconstruye a partir del relato del equipo (27-10-2026). Convocatoria o grabación de Teams.

### ACTA - 02 - “Revisión de avance con la contraparte”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 09-09-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 12:00 |
| Modalidad | Remota (Teams) |
| Moderador | No registrado |
| Redactor del acta | Thiare Gómez |
| Fase / semana | Fase 1 - Semana 5 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | — |
| Sebastián Araya | Sí | — |
| César Garrido | Sí | — |
| Karina Álvarez | Sí | Contraparte de la empresa |

Tabla / temas tratados

1.   Revisión del estado del avance del equipo.

Desarrollo

•  Reunión de revisión de avance del equipo con la contraparte, para saber en qué se iba y cómo se iba. No se conservó un registro detallado de los puntos tratados y no se reconstruyen detalles que no constan.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Sin acuerdos registrados | — | — | — |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

| ID | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Seguimiento de AC-01.1 a AC-01.5 no registrado en esta reunión | — | El seguimiento de esos acuerdos está en la sección 4, Registro consolidado de acuerdos. |

Temas pendientes para la próxima reunión

•  No registrados.

Próxima reunión: 16-09-2026, 11:30, remota

Evidencias: sin archivos adjuntos; la reunión se reconstruye a partir del relato del equipo (27-10-2026). Convocatoria o grabación de Teams.

### ACTA - 01 -“Reunión de inicio con la contraparte”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 02-09-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 11:54 (duración de 24 minutos) |
| Modalidad | Remota (videollamada vía teams, sesión grabada por la contraparte) |
| Moderador | Karina Álvarez (Jefa de proyecto, Alloxentric) |
| Redactor del acta | Thiare Gómez |
| Fase / semana | Fase 1 - Semana 3 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | - |
| Sebastián Araya | Sí | Llevó las consultas del equipo |
| César Garrido | Sí | - |
| Karina Álvarez | Sí | Jefa de proyecto de Alloxentric, contraparte del equipo |
| Max Khreimerman | No | Referente técnico y dueño de la empresa; se excusó |

Tabla / temas tratados

- Presentación de la contraparte y del modelo de seguimiento del proyecto.

- Alcance asignado al equipo: pasarela de pago y suscripción.

- Distinción entre las exigencias académicas de Duoc UC y las de la empresa.

- Uso de inteligencia artificial en el desarrollo.

- Accesos y gestión administrativa: NDA, repositorios, plataforma de tickets y API keys.

- Estructura general del proyecto y equipos involucrados.

- Consultas del equipo sobre asistencia y práctica profesional.

Desarrollo

- Karina Álvarez se presentó como jefa de proyecto de Alloxentric y explicó el modelo de seguimiento: reuniones semanales de avance, levantamiento de tickets en una plataforma interna a la que darán acceso en una o dos semanas, y el producto funcionando como premisa. La evidencia del trabajo es el avance mostrado en cada reunión, no la entrega de código; quedó pendiente confirmar si la plataforma además exige subirlo.

- Se confirmó el alcance del equipo: el módulo de pasarela de pago y suscripción existe hoy solo como simulación y debe convertirse en una integración real, que permita al estudiante pagar por desbloquear más preguntas y acceder a su desempeño y respuestas incorrectas.

- Se aclaró que Duoc UC y la empresa son vías paralelas: la documentación académica responde a la calendarización de la asignatura, mientras que a Alloxentric le interesa el avance semanal del producto. La empresa fomenta el uso de IA en el desarrollo, dado el tiempo acotado.

- Sobre accesos y administración: seguimiento de los NDA pendientes, acceso a los repositorios internos de GitHub con una rama para el equipo, envío de instrucciones para obtener API keys gratuitas e incorporación de Max, referente técnico, al chat de WhatsApp. El equipo debe desplegar el proyecto en Vercel y dejar el enlace en la descripción del grupo.

- El proyecto Aprueba se dividió en seis equipos (administración del negocio en back y front, preguntas en aplicación y en web, marketing y fidelidad, y pasarela de pago). Habrá funciones interconectadas, por lo que los bloqueos que dependan de otro equipo deben informarse.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01.1 | Revisar la carpeta del proyecto y comprender el funcionamiento de la plataforma | Todo el equipo | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.2 | Levantar el proyecto y desplegarlo en Vercel | Todo el equipo | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.3 | Enviar el NDA firmado quienes aún no lo han hecho | Cada integrante | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.4 | Averiguar si la plataforma interna exige subir código o solo levantar tickets | Karina Álvarez | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.5 | Incorporar a Max al chat de WhatsApp como referente técnico | Todo el equipo | 09-09-2026 | Hecho |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

No aplica: primera reunión con la contraparte

Temas pendientes para la próxima reunión

- Respuesta sobre si la plataforma interna exige subir código además de los tickets.

- Entrega de accesos a la plataforma interna de gestión de tickets.

- Estado del despliegue en Vercel y demostración del avance.

- Confirmación de accesos a los repositorios de GitHub.

Próxima reunión: “09-09-2026, 11:30 a.m., remota (reunión semanal de seguimiento)”

Evidencias: grabación de la reunión disponible en la carpeta compartida habilitada por Alloxentric, transcripción del 02-09-2026, carpeta del proyecto con el código base entregado por la empresa

## 4. Registro consolidado de acuerdos

Acuerdos registrados en las actas disponibles.

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01.1 | Revisar la carpeta del proyecto y comprender el funcionamiento de la plataforma | Todo el equipo | 09-09-2026 | Cumplido |
| AC-01.2 | Levantar el proyecto y desplegarlo en Vercel | Todo el equipo | 09-09-2026 | Cumplido |
| AC-01.3 | Enviar el NDA firmado quienes aún no lo han hecho | Cada integrante | 09-09-2026 | Cumplido |
| AC-01.4 | Averiguar si la plataforma interna exige subir código o solo levantar tickets | Karina Álvarez | 09-09-2026 | Cumplido |
| AC-01.5 | Incorporar a Max al chat de WhatsApp como referente técnico | Todo el equipo | 09-09-2026 | Cumplido |
| AC-05.1 | Mostrar el MVP con base de datos operativa a la empresa | Todo el equipo | 07-10-2026 | Cumplido |
| AC-06.1 | Entregar a la empresa los accesos al MVP para su revisión | Todo el equipo | 07-10-2026 | Cumplido |
| AC-07.1 | Mostrar el trabajo realizado, a pedido de Max | Todo el equipo | 14-10-2026 | Cumplido |

El documento contiene ACTA-01 a ACTA-07. No hay actas recibidas posteriores al 14-10-2026. La fecha de reconstrucción de un acta se distingue de la fecha de la reunión. Las convenciones de moderación y quórum son propuestas internas sin aprobación acreditada.