Documentación de interesados

Aprueba Administración

Módulo de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone PTY4614 · Sección 004D

Institución: Duoc UC

Fecha de referencia: 30 de octubre de 2026

# Introducción y objetivo

El presente documento tiene como objetivo identificar y analizar a los principales stakeholders relacionados con el desarrollo del módulo de Pasarela de Pago y Suscripción de Aprueba Administración, proyecto perteneciente a Alloxentric.

La identificación de los interesados permite reconocer a las personas, grupos y organizaciones que pueden influir en el desarrollo del proyecto o verse afectados por sus resultados. A partir de este análisis se busca comprender su participación, nivel de influencia e interés, permitiendo establecer estrategias de gestión y comunicación acordes a cada stakeholder.

La planilla Lista de interesados.xlsx, hoja MATRIZ DE INTERESADOS, registra compromiso actual y deseado, poder, interés, estrategia y acción para cada interesado.

# Identificación de stakeholders

- Alloxentric: Organización propietaria del proyecto Aprueba (propiedad y decisiones de negocio) y responsable de establecer sus lineamientos generales. El desarrollo realizado por el equipo debe mantenerse alineado con los objetivos y requerimientos definidos para la plataforma.

- Contraparte de Alloxentric: Representante de Alloxentric (coordinación y validación operativa delegada) que mantiene contacto directo con el equipo durante el desarrollo. Participa en reuniones para consultar la viabilidad o aprobación de cambios que puedan afectar al proyecto.

- Profesor guía: Docente encargado de orientar y supervisar al equipo durante el desarrollo del CAPSTONE, apoyando en aspectos metodológicos, de alcance y seguimiento de los entregables.

- Profesora enlace con Alloxentric: Docente que actúa como vínculo entre Alloxentric y los distintos equipos que trabajan en sus proyectos. Participa en reuniones con la contraparte, facilita la comunicación, el acceso a archivos y recursos necesarios, y apoya la coordinación entre la empresa y los equipos.

- Otros equipos CAPSTONE de Aprueba: Equipos que desarrollan paralelamente otros módulos o componentes de Aprueba. Su trabajo puede relacionarse con el módulo desarrollado por el equipo, por lo que resulta importante mantener coordinación respecto a cambios, dependencias y puntos de integración.

- Estudiantes / usuarios finales: Potenciales usuarios finales de Aprueba y de las funcionalidades asociadas a los planes y suscripciones. Actualmente no participan directamente en el desarrollo del proyecto, pero pueden adquirir mayor relevancia en futuras etapas de validación o utilización de la plataforma.

# Análisis de stakeholders

- Alloxentric: Posee una alta influencia sobre el proyecto al ser la organización propietaria de Aprueba y establecer los lineamientos generales que deben respetar los equipos. Alloxentric posee alta capacidad de decisión y un interés relevante en que el módulo contribuya a la operación de Aprueba. La comunicación se canaliza mediante su contraparte; esta modalidad no reduce por sí misma el interés de la organización.

- Contraparte de Alloxentric: Presenta un alto nivel de influencia e interés, ya que mantiene contacto directo con el equipo y permite validar requerimientos, resolver dudas y consultar posibles modificaciones. Su participación es relevante para mantener el desarrollo alineado con las necesidades de Alloxentric.

- Profesor guía: Posee alta influencia e interés debido a su participación en el seguimiento académico del proyecto. Su orientación permite resolver dudas relacionadas con el alcance, metodología y entregables, además de apoyar al equipo frente a dificultades durante el desarrollo.

- Profesora enlace con Alloxentric: Presenta alta influencia e interés debido a su rol de intermediación entre la empresa y los equipos. Su participación facilita el acceso a información y recursos del proyecto, además de apoyar la comunicación y coordinación con Alloxentric.

- Otros equipos CAPSTONE de Aprueba: Poseen un nivel de poder menor sobre las decisiones del módulo, pero un interés elevado debido a que desarrollan componentes de la misma plataforma. Los cambios realizados por un equipo pueden generar dependencias o necesidades de integración con los demás.

- Estudiantes / usuarios finales: Tienen bajo poder formal de decisión y son afectados por la contratación y el acceso. Su participación actual es limitada; su interés se clasifica como alto por el impacto de la contratación y el acceso en su uso, aunque su participación actual sea limitada. Son considerados stakeholders por ser los potenciales usuarios finales de la plataforma y su relevancia puede aumentar en etapas posteriores.

# Criterios de clasificación y priorización

Compromiso: se consideran las categorías Desconoce, Se resiste, Neutral, Apoya y Líder. La planilla presenta el compromiso actual y el deseado en columnas separadas. La clasificación corresponde al análisis del equipo; no acredita aceptación de entregables por parte de Alloxentric.

Poder e Interés: La priorización de los interesados se realizó considerando dos dimensiones: poder e interés. El poder representa la capacidad del stakeholder para influir en las decisiones o desarrollo del proyecto, mientras que el interés representa el grado de involucramiento o relevancia que tiene el proyecto para dicho interesado.

De la combinación de estas dimensiones se establecen cuatro estrategias de gestión:

- Gestionar de cerca: stakeholders con alto poder y alto interés, que requieren coordinación y comunicación frecuente.

- Mantener satisfecho: stakeholders con alto poder y bajo interés, procurando mantener el desarrollo alineado con sus requerimientos sin requerir una participación constante.

- Mantener informado: stakeholders con bajo poder y alto interés, a quienes se debe comunicar información relevante y coordinar cuando existan dependencias.

- Monitorear: stakeholders con bajo poder y bajo interés, cuya participación puede ser limitada actualmente, pero cuyo nivel de involucramiento puede cambiar durante el proyecto.

La aplicación de estos criterios se encuentra en Lista de interesados.xlsx, hoja MATRIZ DE INTERESADOS.

# Estrategia de gestión y comunicación

La gestión de los stakeholders se realizará de acuerdo con su nivel de influencia e involucramiento. La comunicación directa con Alloxentric se canalizará principalmente mediante su contraparte y la profesora enlace, permitiendo resolver dudas, validar requerimientos y consultar cambios relevantes.

El profesor guía será informado periódicamente sobre el avance del proyecto y será una fuente de orientación frente a dudas metodológicas, de alcance o relacionadas con los entregables.

Con los otros equipos CAPSTONE que trabajan en Aprueba se mantendrá coordinación cuando existan cambios, dependencias o puntos de integración entre módulos, con el objetivo de evitar incompatibilidades y mantener coherencia dentro de la plataforma.

En cuanto a los estudiantes y usuarios finales, debido a que actualmente no participan directamente en el desarrollo, su involucramiento será monitoreado y podrá aumentar en futuras instancias de validación o pruebas que sean planificadas.

A continuación se resume la gestión prevista por interesado. Los canales y frecuencias que no cuentan con acta u otro registro se presentan como propuesta.

| Interesado | Tema a tratar | Canal | Responsable de contacto | Frecuencia o disparador | Evidencia del intercambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alloxentric (organización) | Lineamientos generales y decisiones de negocio del módulo | A través de su contraparte | Sebastián Araya | Cuando se requiere una decisión de negocio (propuesta) | Acta o correo con la decisión |
| Contraparte de Alloxentric | Validación de requisitos, avances y cambios que afecten el módulo | Videollamada (Teams) y chat de WhatsApp | Sebastián Araya | Según hito y demostraciones; calendario de reuniones con la contraparte (miércoles 11:30) | ACTA-01 (02-09-2026); demostración del 07-10-2026 |
| Profesor guía | Metodología, alcance y entregables | Correo institucional y videollamada | Todo el equipo | Según entregas académicas (propuesta) | Acta o registro de la consulta |
| Profesora enlace con Alloxentric | Acceso a archivos y recursos; coordinación con la empresa | Reuniones con la contraparte y correo | Todo el equipo | Cuando se requiere acceso o coordinación (propuesta) | Acta o correo |
| Otros equipos CAPSTONE de Aprueba | Cambios de ruta, autenticación o dato compartido | Chat o reunión de coordinación (propuesta) | Sebastián Araya | Cuando cambia una ruta, autenticación o dato compartido | Acta o decisión registrada |
| Estudiantes / usuarios finales | Validación o pruebas de uso, si se planifican | Por definir | Todo el equipo | Cuando se planifiquen pruebas con usuarios | Resultados de la prueba, si ocurre |