Actas de Reunión

Proyecto Aprueba Administración

Proyecto: Aprueba Administración - Módulo de pasarela de pago y suscripción

Asignatura: Capstone (PTY4614 - 004D)

Institución: Duoc UC - Escuela de Informática y telecomunicaciones

Empresa/Contraparte: Alloxentric

Equipo:

| Integrante | Rol del subequipo | Documentos a cargo |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Araya | Requisitos y validación funcional | Requerimientos IEEE 830/HU, casos de uso, diagrama de actividad |
| César Garrido | Diseño técnico y datos | Diagrama de clases, modelo de base de datos, stakeholders |
| Thiare Gómez | Documentación formal y diseño | Documentación formal. mockups, plan de proyecto (metodología) |

- Convenciones del acta

- Numeración: ACTA-NN correlativa, sin reiniciar entre fases.

- Duración objetivo: 30 minutos para reuniones de coordinación; 90 minutos para revisiones de fase.

- Moderador: rota en cada reunión, siguiendo el orden Thiare, Sebastián, César.

- Quórum: la reunión se realiza con al menos 2 de 3 integrantes. Si asiste solo 1, se reagenda.

- Acuerdos: todo acuerdo se registra con responsable y fecha comprometida. Sin responsable, no es un acuerdo.

- Estado de los compromisos: Pendiente · En curso · Cumplido · Reprogramado.

- Evidencia: cada acta enlaza los archivos o entregables que se revisaron.

- Conflictos: si en la reunión surge un desacuerdo que no se resuelve, se deja constancia en el acta y se abre un caso en el archivo resolución de conflictos

### Formato de identificadores

| Prefijo | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| ACTA-NN | Acta de reunión | ACTA-03 |
| AC-NN.N | Acuerdo tomado en el acta NN | AC-03.2 |
| EA-NN | Estado de avance | EA-04 |
| CF-NN | Caso de conflicto | CF-01 |

## 2. Plantilla (copiar para cada reunión nueva)

Modelo de acta. Para cada reunión nueva se duplica este bloque completo dentro de la sección "Actas", se reemplaza NN por el número correlativo y se completan los campos.

### ACTA - NN - “Título breve de la reunión”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | DD-MM-AAAA |
| Hora inicio / término | “HH:MM” / “HH:MM” |
| Modalidad | Presencial (sala …) / Remota (Teams / Meet) |
| Moderador | “Nombre” |
| Redactor del acta | “Nombre” |
| Fase / semana | Fase N - Semana N |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | “Sí / No / Atrasada” | “—” |
| Sebastián Araya | “Sí / No” | “—” |
| César Garrido | “Sí / No” | “—” |
| Invitado externo | “Sí / No” | “Rol” |

Tabla / temas tratados

1.   “Tema 1”

2.   “Tema 2”

Desarrollo

•  “Resumen de lo conversado en el tema 1, con las posturas y la decisión.”

•  “Resumen del tema 2.”

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-NN.1 | “Qué se hará” | “Nombre” | “DD-MM-AAAA” | “Pendiente” |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

| ID | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-”NN-1”.1 | “…” | “Cumplido” | “…” |

Temas pendientes para la próxima reunión

•  “…”

Próxima reunión: “DD-MM-AAAA, HH:MM, modalidad”

Evidencias: “archivos, capturas o enlaces revisados”

## 3. Calendario de reuniones

Reunión de coordinación semanal fija + reuniones de cierre al final de cada fase.

| Tipo | Frecuencia | Día y hora | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación semanal | Semanal | A convenir | 30 min |
| Revisión de fase | Al cierre de cada fase | A convenir | 90 min |
| Reunión con contraparte (Alloxentric) | Según hito | Miércoles 11:30 am | 30 min |

Distribución por fases (18 semanas):

| Fase | Semanas | Foco de las reuniones |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Definición del proyecto APT | 1 a 4 | Alcance, división de documentos, preparación de la evaluación de semana 4 |
| Fase 2 - Desarrollo | 5 a 16 | Avance incremental de cada documento y del módulo de pago |
| Fase 3 - Cierre | 17 y 18 | Consolidación, informe final y presentación |

## 4. Actas

Orden cronológico inverso: la reunión más reciente queda primero.

### ACTA - 01 -“Reunión de inicio con la contraparte”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 02-09-2026 |
| Hora inicio / término | 11:30 / 11:54 (duración de 24 minutos) |
| Modalidad | Remota (videollamada vía teams, sesión grabada por la contraparte) |
| Moderador | Karina Álvarez (Jefa de proyecto, Alloxentric) |
| Redactor del acta | Thiare Gómez |
| Fase / semana | Fase 1 - Semana 3 |

Asistentes

| Integrante | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| Thiare Gómez | Sí | - |
| Sebastián Araya | Sí | Llevó las consultas del equipo |
| César Garrido | Sí | - |
| Karina Álvarez | Sí | Jefa de proyecto de Alloxentric, contraparte del equipo |
| Max Khreimerman | No | Referente técnico y dueño de la empresa; se excusó |

Tabla / temas tratados

- Presentación de la contraparte y del modelo de seguimiento del proyecto.

- Alcance asignado al equipo: pasarela de pago y suscripción.

- Distinción entre las exigencias académicas de Duoc UC y las de la empresa.

- Uso de inteligencia artificial en el desarrollo.

- Accesos y gestión administrativa: NDA, repositorios, plataforma de tickets y API keys.

- Estructura general del proyecto y equipos involucrados.

- Consultas del equipo sobre asistencia y práctica profesional.

Desarrollo

- Karina Álvarez se presentó como jefa de proyecto de Alloxentric y explicó el modelo de seguimiento: reuniones semanales de avance, levantamiento de tickets en una plataforma interna a la que darán acceso en una o dos semanas, y el producto funcionando como premisa. La evidencia del trabajo es el avance mostrado en cada reunión, no la entrega de código; quedó pendiente confirmar si la plataforma además exige subirlo.

- Se confirmó el alcance del equipo: el módulo de pasarela de pago y suscripción existe hoy solo como simulación y debe convertirse en una integración real, que permita al estudiante pagar por desbloquear más preguntas y acceder a su desempeño y respuestas incorrectas.

- Se aclaró que Duoc UC y la empresa son vías paralelas: la documentación académica responde a la calendarización de la asignatura, mientras que a Alloxentric le interesa el avance semanal del producto. La empresa fomenta el uso de IA en el desarrollo, dado el tiempo acotado.

- Sobre accesos y administración: seguimiento de los NDA pendientes, acceso a los repositorios internos de GitHub con una rama para el equipo, envío de instrucciones para obtener API keys gratuitas e incorporación de Max, referente técnico, al chat de WhatsApp. El equipo debe desplegar el proyecto en Vercel y dejar el enlace en la descripción del grupo.

- El proyecto Aprueba se dividió en seis equipos (administración del negocio en back y front, preguntas en aplicación y en web, marketing y fidelidad, y pasarela de pago). Habrá funciones interconectadas, por lo que los bloqueos que dependan de otro equipo deben informarse.

Acuerdos

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01.1 | Revisar la carpeta del proyecto y comprender el funcionamiento de la plataforma | Todo el equipo | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.2 | Levantar el proyecto y desplegarlo en Vercel | Todo el equipo | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.3 | Enviar el NDA firmado quienes aún no lo han hecho | Cada integrante | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.4 | Averiguar si la plataforma interna exige subir código o solo levantar tickets | Karina Álvarez | 09-09-2026 | Pendiente |
| AC-01.5 | Incorporar a Max al chat de WhatsApp como referente técnico | Todo el equipo | 09-09-2026 | Pendiente |

Compromisos de la reunión anterior (seguimiento)

No aplica: primera reunión con la contraparte

Temas pendientes para la próxima reunión

- Respuesta sobre si la plataforma interna exige subir código además de los tickets.

- Entrega de accesos a la plataforma interna de gestión de tickets.

- Estado del despliegue en Vercel y demostración del avance.

- Confirmación de accesos a los repositorios de GitHub.

Próxima reunión: “09-09-2026, 11:30 a.m., remota (reunión semanal de seguimiento)”

Evidencias: grabación de la reunión disponible en la carpeta compartida habilitada por Alloxentric, transcripción del 02-09-2026, carpeta del proyecto con el código base entregado por la empresa

## 5. Registro consolidado de acuerdos

Vista resumida para el seguimiento. Se actualiza al cerrar cada acta.

| ID | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01.1 | Revisar la carpeta del proyecto y comprender el funcionamiento de la plataforma | Todo el equipo | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.2 | Levantar el proyecto y desplegarlo en Vercel | Todo el equipo | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.3 | Enviar el NDA firmado quienes aún no lo han hecho | Cada integrante | 09-09-2026 | Hecho |
| AC-01.4 | Averiguar si la plataforma interna exige subir código o solo levantar tickets | Karina Álvarez | 09-09-2026 | Pendiente |
| AC-01.5 | Incorporar a Max al chat de WhatsApp como referente técnico | Todo el equipo | 09-09-2026 | Pendiente |

## 6. Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-09-2026 | Thiare Gómez | Creación del documento, convenciones y acta 01 |