Resolución de Conflictos

Aprueba Administración - Módulo de pasarela de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone (PTY4614 004D)

Este documento tiene dos partes: los acuerdos y el protocolo (se definen una vez) y la bitácora de casos (se llena solo si ocurre un conflicto). Si el semestre termina sin casos, queda constancia de que el protocolo existió y no fue necesario usarlo.

1. Acuerdos de trabajo del equipo

- Los compromisos se toman en reunión y quedan por escrito en el acta, con responsable y fecha. Solo se modifican en otra reunión.

- Si alguien no va a llegar con un compromiso, avisa antes de la fecha, no después.

- Canal rápido: WhatsApp. Reunión semanal fija de coordinación. Respuesta a mensajes que requieren decisión: máx. 24 horas hábiles.

- Las discrepancias se plantean sobre el trabajo (el documento, el criterio, el dato), nunca sobre la persona.

- Decisiones por consenso; si no hay consenso, se vota (con 3 integrantes siempre hay mayoría). Si es una discrepancia técnica, primero se consulta la fuente objetiva (guía de la asignatura, modelo de datos, contraparte).

- Todo documento pasa por revisión de al menos otro integrante antes de la entrega.

2. Tipos de conflicto

| Tipo | Ejemplo en proyecto |
| --- | --- |
| 1: Incumplimiento de compromisos | Un diagrama no está listo para la revisión previa a la entrega |
| 2: Desbalance de carga | Un integrante termina asumiendo documentos que no le correspondían |
| 3: Discrepancia técnica | Como modelar algo, o qué metodología documentar |
| 4: Comunicación | Un cambio acordado con la empresa que no se avisa al resto |
| 5: Inasistencia | Faltar a reuniones sin aviso de forma sostenida |

3. Protocolo de resolución

| Nivel | Como se resuelve | Plazo | ¿Se registra? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: Conversación directa | Los involucrados conversan entre ellos | 48 hrs | No, salvo que se repita |
| 2: Reunión de equipo | Se lleva como tema a la reunión semanal del equipo, se conversa entre los tres integrantes buscando un acuerdo, si no se alcanza consenso, se decide por votación | Reunión siguiente | Sí, en la bitácora y en el acta |
| 3: Replanificación | Se ajusta el plan, se redistribuye el trabajo o se mueven fechas | 3 días hábiles | Sí |
| 4: Escalamiento externo | Se escala al docente o Alloxentric si es con la contraparte | Inmediato | Sí |

Todo escalamiento a nivel 3 o 4 se respalda con las actas y estados de avance, no con versiones personales de lo ocurrido.

4. Planilla de registro de caso

Esta planilla se usa solo si un conflicto llega a nivel 2 o superior. Se copia este bloque para cada caso nuevo.

CF- NN — “Título breve”

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | “DD-MM-AAAA” |
| Tipo / Nivel alcanzado | “T1–T5” / “2, 3 o 4” |
| Involucrados | “Nombres” |
| Estado | “En tratamiento / Resuelto / Escalado” |

Qué pasó: “Descripción breve y objetiva de los hechos.”

Acuerdo alcanzado: “Qué se decidió, responsable y fecha. Acta asociada: ACTA-NN.”

Fecha de cierre: “DD-MM-AAAA”

5. Bitácora de casos

Estado a la fecha: Sin casos registrados. Las diferencias surgidas hasta ahora se resolvieron en nivel 1.