Avance del proyecto

Aprueba Administración

Módulo de pago y suscripción

Integrantes: Sebastián Araya, César Garrido y Thiare Gómez

Asignatura: Capstone PTY4614 · Sección 004D

Institución: Duoc UC

Fecha de referencia: 30 de octubre de 2026

El avance presenta el estado disponible del módulo de pagos y suscripciones. Su objetivo es identificar funciones comprobadas, fallos y limitaciones para orientar el desarrollo posterior. No acredita que el producto esté terminado ni aceptado por Alloxentric.

# Resultados de la evaluación

| Área | Casos | Aprobados | Parciales | Fallidos | Bloqueados | No ejecutados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagos | 25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Interfaz | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Datos y permisos | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 57 | 30 | 17 | 2 | 7 | 1 |

Los intentos repetidos, las 18 comprobaciones EX y los escenarios complementarios se registran aparte. La matriz relaciona 24 requisitos funcionales, 24 historias de usuario y 96 criterios de aceptación; esa trazabilidad no demuestra cumplimiento íntegro.

Hay evidencia de contratación mensual y anual, rechazo y recuperación de pagos, consultas y persistencia. La cancelación cuenta con evidencia del estado final, pero la transición temporal de acceso no está íntegramente acreditada. El reloj simulado de Stripe no equivale al reloj de Aprueba.

# Alcance y limitaciones

La evaluación se limita al código disponible y a los entornos declarados en cada ejecución. Los ensayos locales sobre módulos originales conservan sus límites y no se extrapolan al despliegue completo. Los candidatos de código modificado no acreditan el proyecto actual.

El catálogo no habilitado, la auditoría por intento, las mediciones internas de rendimiento y las combinaciones de permisos, navegadores y accesibilidad no comprobadas permanecen documentados para seguimiento. Los avisos financieros no cuentan con ejecución acreditada. La vista estrecha evaluada corresponde a emulación web, no a la aplicación móvil de otro equipo.

El plan de todas las pruebas mantiene M2 e Historia dentro del beneficio previsto; su validación funcional depende de contenido o código de otro equipo. No se agregan días de gracia ni reglas sin confirmación. Según lo informado por el equipo, no se recibió feedback ni correcciones nuevas de Alloxentric.

El registro de una evaluación puede estar terminado aunque la prueba sea parcial, fallida, bloqueada o no ejecutada. Las implementaciones pendientes y las nuevas validaciones corresponden al desarrollo posterior. No se mide el porcentaje de desarrollo a partir del número de casos aprobados.

# Documentos y evidencias

La carpeta Evidencias Individuales contiene los diarios de los tres integrantes y Evidencias Grupales contiene la guía de avance Duoc. Dentro de Evidencias Proyecto, la carpeta Evidencia de documentación reúne los documentos de diseño, gestión, metodología y pruebas. Las pruebas se organizan en Plan de pruebas, Casos de prueba y Resultados de las pruebas. Esta última incluye los libros de registro en Adjuntos y los respaldos en Evidencias de prueba.