|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al comparar el avance del proyecto con la carta Gantt, considero que hemos cumplido las principales actividades del flujo de contratación y hemos adelantado parte del trabajo de integración de pagos. Para la semana 10 estaba previsto configurar el entorno de pruebas de Stripe e iniciar la integración de su API. Sin embargo, ya contamos con un flujo mensual implementado y demostrado, que permite realizar una compra, actualizar la membresía y consultar las facturas desde administración. También hemos realizado pruebas de compra rechazada, cambio de plan rechazado y recuperación del pago, comprobando sus efectos sobre la membresía y el acceso del usuario. Esto no significa que todas las actividades estén terminadas. Aún debemos completar la edición y sincronización de precios, ampliar las pruebas del ciclo de suscripción y validar la integración con el proyecto conjunto. Además, necesitamos actualizar los estados de la carta Gantt para que reflejen el trabajo realizado. Un factor que ha facilitado el avance ha sido contar con una base de la plataforma, sus modelos de datos y documentación de API. También ha ayudado disponer de entornos publicados y de Stripe en modo de prueba para comprobar el comportamiento del sistema. Entre las dificultades destaco la configuración inicial del entorno y de Firebase, los ajustes necesarios para mantener la coherencia entre pagos y acceso, y la coordinación con otros equipos para la integración.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades revisando los problemas por separado y comprobando el resultado de cada corrección. Al configurar el entorno y Firebase, fue necesario revisar las dependencias, las credenciales y la carga de datos hasta conseguir que los componentes funcionaran correctamente. En la integración de pagos, he contrastado la información de Stripe con lo que muestra la aplicación y la administración para identificar diferencias entre el cobro, la membresía y el acceso del usuario. También he realizado pruebas de situaciones que podían producir errores, como una compra rechazada o un cambio de plan cuyo pago falla. Estas pruebas permitieron comprobar que no se otorgara una membresía sin pago y que se conservara el acceso previamente pagado. He documentado los resultados mediante capturas y registros para respaldar el comportamiento observado. Para abordar lo que queda pendiente, planeo priorizar las tareas según su impacto y sus dependencias, mantener actualizados los tickets y coordinar con el grupo responsable la integración con el proyecto conjunto. Además, será necesario revisar la retroalimentación de QA de Alloxentric cuando esté disponible, corregir las observaciones y repetir las pruebas correspondientes.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, porque he contribuido a que el módulo de pagos y suscripciones avance desde la base recibida hasta un flujo funcional con Stripe en modo de prueba. He participado en la configuración, las verificaciones de funcionamiento y la documentación de evidencias, revisando tanto los pagos aprobados como los rechazados y sus efectos sobre la membresía del usuario. Destaco mi disposición para investigar y resolver los problemas que han surgido. También considero valioso haber revisado situaciones que van más allá de una compra exitosa, como comprobar que un rechazo no habilite beneficios sin pagar o que un cambio fallido conserve el acceso ya adquirido. Esto me ha ayudado a comprender mejor la relación entre la facturación y las reglas de acceso de la plataforma. Para mejorar, debo mantener la documentación y el seguimiento de tareas actualizados a medida que avanzo, evitando que se acumulen antes de las entregas. También puedo organizar las pruebas con mayor anticipación y compartir sus resultados con el equipo, para que todos conozcamos el estado del módulo y podamos explicar tanto sus avances como sus pendientes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo se realizará la integración de nuestro módulo con el proyecto conjunto, ya que debemos coordinar los contratos de la API, la configuración de los servicios y las pruebas entre los componentes de los distintos equipos. También queda pendiente conocer la retroalimentación de QA de Alloxentric, que podría generar nuevas correcciones o ajustes en nuestras prioridades. Al docente le preguntaría si las evidencias y la documentación que hemos preparado permiten demostrar adecuadamente los indicadores de calidad exigidos para este avance y qué aspectos deberíamos reforzar antes de la entrega final. Al grupo responsable de la integración le preguntaría qué requisitos técnicos debemos tener preparados, cómo se distribuirán las responsabilidades y cuándo podremos realizar las pruebas conjuntas. Esto nos permitiría anticipar dificultades y organizar el trabajo pendiente con mayor claridad.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Para esta entrega mantuvimos la distribución acordada: mis compañeros se concentraron en la documentación grupal y yo en el diario de reflexión. Sin embargo, considero necesario revisar las responsabilidades para las próximas etapas, tomando en cuenta el trabajo técnico y documental, el tiempo disponible y la carga de cada integrante. Entre las actividades pendientes están completar la edición y sincronización de precios, ampliar las pruebas del ciclo de suscripción, publicar los ajustes pendientes y coordinar la integración con el proyecto conjunto. Debemos confirmar que cada tarea tenga un responsable y un plazo, y distribuir las nuevas actividades que surjan de la retroalimentación de QA. También considero conveniente realizar revisiones conjuntas de los resultados. Esto permitiría compartir conocimientos, reducir la dependencia de una sola persona para resolver determinados problemas y facilitar que todos podamos explicar el funcionamiento y el estado del módulo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Desde mi perspectiva, evalúo positivamente el trabajo del equipo, ya que hemos logrado avanzar en el desarrollo del módulo y distribuir responsabilidades para preparar las entregas. Destaco que los aportes técnicos y documentales se complementan, permitiéndonos abordar distintos aspectos del proyecto. Podemos mejorar la comunicación sobre el estado de las tareas y realizar revisiones conjuntas con mayor frecuencia. Es importante que todos conozcamos qué está terminado, qué sigue pendiente y qué dificultades podrían afectar la planificación. También debemos mantener actualizados los acuerdos, la documentación y los registros del repositorio para que el aporte de cada integrante quede representado. Para las siguientes etapas, considero necesario compartir mejor los conocimientos sobre el módulo y preparar las presentaciones en conjunto. Esto ayudaría a que todos podamos explicar su funcionamiento, responder preguntas y participar con mayor seguridad.